变压器外贸 AI Agent 系统需求与落地方案

询盘回复、RAG 技术报价库、SEO 内容、视频生产与多平台发布的一体化可落地方案

核心建议 本项目建议拆成三条可独立上线的业务流水线：询盘回复 Agent、内容 SEO Agent、视频生产发布 Agent。所有对外承诺、报价、交期、认证声明和平台发布均保留人工审核节点。第一阶段优先做询盘回复和 WordPress 草稿同步，用 4-8 周验证业务价值，再扩展视频和社媒分发。

# 1. 项目背景与建设目标

企业面向海外市场销售变压器及相关电力设备时，核心瓶颈通常不在单一营销动作，而在询盘处理、技术资料复用、报价经验沉淀、英文内容生产、视频素材组织和平台发布之间缺少统一流程。业务员需要反复阅读英文询盘、追问参数、查样本和历史报价、起草英文回复，同时市场人员还要把产品型号、应用场景、认证、案例转化为 Google SEO 博客、社媒图文和短视频。

本方案目标是建设一个以 Human-in-the-loop 为核心的外贸 AI Agent 系统，让 AI 承担资料检索、信息抽取、初稿生成、格式整理、内容分发准备等重复劳动；由业务员和负责人保留最终审核、价格确认、发布确认和客户承诺权。

| 目标 | 可量化指标 | 验收方式 |
| --- | --- | --- |
| 询盘处理提速 | 常规询盘从 15-30 分钟降至 3-8 分钟形成可发送草稿 | 抽样 50 条真实询盘统计平均耗时 |
| 回复质量稳定 | 电压、阻抗、交期、认证等关键项提取准确率达到 90% 以上 | 人工标注集对比 |
| 知识库复用 | 常见型号、认证、FAQ、报价规则可追溯引用 | 每条答案显示来源文档/版本 |
| SEO 内容产能 | 每周稳定产出 3-10 篇英文草稿与配套社媒文案 | 进入 WordPress 草稿箱待审核 |
| 视频内容流水线 | 30-60 秒产品短视频从脚本到初版视频控制在 1-2 小时 | 人工审核视频成片 |
| 发布合规 | 报价、认证、交期、平台发布均需人工确认 | 后台保留审核记录 |

# 2. 建设范围

## 2.1 一期范围：询盘与 SEO 草稿优先

从阿里国际站、独立站表单、邮箱或手动粘贴文本接收英文询盘。

自动抽取买家痛点和技术参数：电压等级、容量、频率、短路阻抗、认证、数量、目的港、交期、应用行业。

检索内部工业知识库、产品样本、FAQ、认证资料和历史报价。

生成标准英文回复草稿，包含确认信息、参数追问、推荐型号、交期说明、附件建议和下一步行动。

输入变压器型号/关键词后，生成符合 Google SEO 基础规则的英文博客、标题、Meta Description、FAQ、社媒图文。

人工审核后同步至 WordPress 独立站草稿箱，社媒内容进入后台待发布。

## 2.2 二期范围：视频生产与多平台分发

输入产品卖点后自动生成英文短视频脚本、分镜、字幕和平台标题描述。

TTS 语音合成支持 SSML，维护工业术语和品牌词发音词典。

通过 HyperFrames 管理视频时间轴、字幕、镜头节奏、图文动画和确定性渲染。

通过 ComfyUI 生成补充画面或风格化素材，通过 FFmpeg 完成合成、转码和压缩。

人工审核通过后，优先使用官方 API 同步至 YouTube、TikTok 草稿/发布流程；不建议依赖指纹浏览器作为主方案。

## 2.3 不建议一期做的范围

不建议一开始做全自动报价发送，报价应先由业务员确认。

不建议完全自动公开发布所有社媒内容，尤其涉及价格、交期、认证和客户案例时必须审核。

不建议只靠浏览器自动化模拟人工发布，平台改版、风控、验证码和账号安全会导致长期维护成本很高。

不建议让 AI 凭空生成技术参数。所有技术承诺必须来自知识库、产品库或人工录入。

# 3. 总体业务流程

| 流程 | 输入 | AI 自动动作 | 人工动作 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 询盘回复 | 买家英文询盘 | 抽取参数、识别痛点、检索资料、生成英文草稿 | 审查、改价、确认承诺、一键发送 | 标准英文回复与 CRM 记录 |
| SEO 内容 | 型号/关键词/卖点 | RAG 检索、生成博客、Meta、FAQ、社媒图文 | 事实核验、品牌语气调整、批准同步 | WordPress 草稿与社媒待发布内容 |
| 视频生产 | 产品卖点/案例/脚本方向 | 脚本、TTS、分镜、画面渲染、字幕、成片 | 审核画面、术语、合规、发布确认 | 短视频成片和平台发布任务 |
| 知识库维护 | 样本、报价、认证、FAQ、案例 | 解析、切片、标签、入库、版本化 | 确认资料有效期和权限 | 可追溯 RAG 工业知识库 |

# 4. 功能需求

## 4.1 询盘回复 Agent

该模块是优先上线模块，直接服务业务员日常跟进。核心不是替代业务员，而是把英文阅读、资料查找和回复起草自动化。

| 功能 | 详细说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 询盘接入 | 支持手动粘贴、CSV/Excel 导入、独立站表单 Webhook、邮箱 IMAP/API；阿里国际站根据账号权限选择 API、导出或半自动同步。 | P0 |
| 字段抽取 | 抽取国家、公司、联系人、邮箱、产品型号、容量、电压、频率、短路阻抗、连接组别、认证、数量、交期、目的港。 | P0 |
| 痛点识别 | 识别买家关注点：价格敏感、急交期、认证要求、替换旧设备、项目投标、样品测试、技术确认。 | P0 |
| 缺失信息追问 | 如果缺少关键参数，自动生成 3-6 个礼貌追问，不让业务员一次次手写。 | P0 |
| RAG 检索 | 根据型号/参数检索产品样本、FAQ、认证文件、测试报告、历史报价和交期规则。 | P0 |
| 英文回复草稿 | 输出自然商务英文，包含感谢、需求复述、推荐方案、需确认参数、交期/认证说明、附件建议和 CTA。 | P0 |
| 报价建议 | 根据权限展示价格区间、历史成交价、毛利提醒、可谈空间；正式报价单由人工确认。 | P1 |
| 审查与发送 | 业务员可编辑、套用模板、一键复制或通过邮箱/CRM 发送；系统记录最终版本。 | P0 |

## 4.2 RAG 工业知识库

RAG 是系统可信度的基础。对于变压器行业，不应只做普通向量库，还要把产品参数、报价规则、认证有效期、交期规则结构化。

| 资料类型 | 示例 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 产品资料 | 产品样本、型号手册、技术参数表、CAD/图纸说明 | 文档解析、表格结构化、型号标签、参数索引 |
| 认证资料 | IEC、CE、UL、CSA、KEMA、型式试验报告 | 证书有效期、适用型号、适用市场、文件原件链接 |
| 报价资料 | 历史报价单、价格表、成本规则、运费模板 | 权限分级、版本管理、币种和有效期字段 |
| 交期资料 | 常规生产周期、特殊材料周期、工厂产能、节假日影响 | 规则表 + 人工维护 |
| 案例资料 | 国家、行业、容量、应用场景、客户反馈 | 可公开/不可公开标记，避免泄露客户信息 |
| FAQ | 电压等级、阻抗、损耗、温升、海拔、防护等级、包装运输 | 问答对 + 来源文档绑定 |

知识库原则 凡是涉及技术承诺、认证、交期和价格的回答，必须显示来源。没有来源时，系统只能建议向客户追问或提示人工确认，不能编造参数。

## 4.3 SEO 内容与社媒图文 Agent

这是你新增的核心需求。建议作为一期后半段或二期前置上线，因为它依赖同一套工业知识库。

| 步骤 | 系统动作 | 产出物 |
| --- | --- | --- |
| 输入 | 用户输入变压器型号、关键词、目标市场、应用行业、主推卖点。 | 内容任务单 |
| 检索 | 从 RAG 工业知识库检索技术参数、应用案例、认证、FAQ、卖点和禁用表述。 | 素材包与引用来源 |
| 选题 | 生成 3-5 个英文 SEO 标题方向，区分信息型、商业型、问题型关键词。 | 标题备选 |
| 正文 | 生成英文博客：H1/H2/H3、导语、参数说明、应用场景、选型建议、FAQ、CTA。 | 博客草稿 |
| SEO 元素 | 生成 Meta Title、Meta Description、URL Slug、关键词、图片 Alt、FAQ Schema 建议。 | SEO 元数据 |
| 社媒 | 生成 LinkedIn/Facebook/X/TikTok/YouTube 社区贴文、短视频标题和话题标签。 | 社媒图文草稿 |
| 审核 | 人工核验技术事实、品牌语气、客户案例、认证声明和敏感词。 | 审核通过版本 |
| 同步 | 通过 WordPress REST API 创建 draft；社媒内容同步至社媒管理后台或待发布队列。 | WordPress 草稿/社媒待发布任务 |

### 4.3.1 SEO 内容生成规则

标题包含主关键词，避免标题党，长度建议控制在搜索结果可读范围。

正文结构包含 H1、H2、H3，首段明确回答搜索意图。

加入 People Also Ask 风格 FAQ，例如 How to choose、What is、Why、Difference between。

每篇文章必须加入产品相关 CTA，例如 request a quote、send your technical requirements、download datasheet。

技术参数必须来自知识库引用，不允许 AI 自行生成具体损耗值、阻抗值、认证编号或交期承诺。

避免重复内容，同一型号文章要区分应用行业、国家市场、采购场景或技术问题。

### 4.3.2 WordPress 与社媒同步

WordPress 使用 REST API 创建草稿，状态设为 draft，审核人登录后台后发布。

图片可先生成或从素材库选择，上传到 WordPress Media Library 后插入文章。

社媒平台建议先同步到待发布后台，人工确认后再调用官方 API 或第三方社媒管理工具。

所有外链、UTM 参数、产品落地页链接应由系统统一生成，方便后续统计转化。

## 4.4 视频生产与发布 Agent

| 环节 | 可落地方案 | 注意事项 |
| --- | --- | --- |
| 脚本 | 根据卖点生成 30/45/60 秒英文脚本、字幕、分镜、镜头说明。 | 不同平台需要不同开头钩子和时长。 |
| TTS | 使用 TTS 引擎生成英文旁白，SSML 维护术语发音。 | 品牌名、IEC、kVA、MVA、ONAN/ONAF 等要做发音校正。 |
| 画面 | 真实素材库 + HyperFrames 时间轴 + ComfyUI 补充画面 + FFmpeg 合成。 | 工业场景要尽量使用真实照片/视频/CAD，减少纯 AI 幻觉。 |
| 审核 | 预览视频、字幕、技术术语、认证描述、客户案例授权。 | 审核不通过退回脚本或画面节点。 |
| 发布 | YouTube 优先官方 Data API；TikTok 优先官方 Content Posting API 或草稿模式。 | 账号授权和平台审核是上线前置条件。 |

# 5. 系统架构设计

建议采用工作流编排架构，而不是把所有能力塞进一个聊天机器人。每条业务流都有明确输入、工具调用、审核节点、输出和日志。

| 层级 | 组件 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 接入层 | 独立站表单、邮箱、阿里国际站导出/API、手动录入、文件上传 | 接收询盘、资料和内容任务 |
| 编排层 | Workflow Engine / Agent Orchestrator | 控制步骤、权限、重试、人工审核和状态流转 |
| AI 层 | LLM、Embedding、Reranker、TTS、图像/视频生成 | 抽取、检索、写作、配音、画面生成 |
| 知识层 | Postgres、pgvector/Qdrant、对象存储、文档解析器 | 存放结构化数据、向量索引、原始资料和引用 |
| 业务层 | 产品库、报价库、认证库、客户库、审核台 | 承载可运营的业务数据 |
| 发布层 | 邮箱/CRM、WordPress、YouTube、TikTok、社媒后台 | 把审核后的内容推送到目标系统 |
| 治理层 | 日志、权限、版本、审计、敏感词、质量评分 | 保证可追溯、可回滚、可管理 |

# 6. 数据模型建议

| 表/集合 | 关键字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| products | model, type, capacity, voltage, frequency, cooling, phase, standard | 产品型号与基础参数 |
| product_specs | product_id, spec_name, spec_value, unit, source_doc_id | 结构化技术参数 |
| certifications | cert_name, market, model_scope, valid_until, file_url | 认证与适用范围 |
| quote_rules | product_type, region, min_margin, currency, valid_days, approver | 报价规则与审批 |
| historical_quotes | customer_region, product_id, price, quantity, incoterm, result | 历史报价参考 |
| inquiries | channel, buyer, raw_text, extracted_json, status, owner | 询盘与抽取结果 |
| content_tasks | keyword, product_id, content_type, draft_url, status, reviewer | 博客/社媒/视频任务 |
| knowledge_chunks | doc_id, chunk_text, embedding, tags, access_level | RAG 检索切片 |
| audit_logs | actor, action, object_type, before, after, timestamp | 审核和操作追踪 |

# 7. 人工审核机制

| 审核对象 | 必须审核项 | 建议角色 |
| --- | --- | --- |
| 询盘回复 | 技术参数、交期、认证、报价、附件、语气 | 业务员/销售经理 |
| 报价建议 | 价格、币种、贸易条款、有效期、毛利、特殊折扣 | 销售经理/财务 |
| SEO 博客 | 技术事实、关键词、外链、客户案例、认证描述、原创性 | 市场/技术 |
| 社媒内容 | 品牌语气、敏感词、图片版权、客户信息 | 市场 |
| 视频成片 | 字幕、旁白、画面真实性、专有名词、平台标题 | 市场/技术/负责人 |

审核台应显示 AI 草稿、引用来源、风险提示和可编辑区域。

每次审核保留版本记录，便于追溯哪位人员确认了价格、认证或交期。

高风险内容需要二级审核，例如首次公开客户案例、承诺认证、包含价格或明确交期。

审核通过后才能触发发送、同步草稿、发布或加入发布队列。

# 8. 外部系统与接口可行性

| 平台 | 建议接入方式 | 可行性判断 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阿里国际站 | 优先官方 Open API；若权限不足，先用询盘导出/邮箱转发/人工导入 | 中 | 接口权限依账号和平台政策而定，需实际账号验证。 |
| 独立站 | 表单 Webhook、数据库、CRM 或邮件解析 | 高 | 自有站最容易接入。 |
| 邮箱 | IMAP/Gmail/Outlook API | 高 | 适合询盘统一入口。 |
| WordPress | REST API 创建 draft 草稿、上传媒体、设置分类标签 | 高 | 适合 SEO 内容自动进入草稿箱。 |
| YouTube | YouTube Data API 上传视频并设置标题、描述、标签和隐私状态 | 高 | 需要 OAuth 和 API 配额。 |
| TikTok | Content Posting API 或草稿模式 | 中 | 需要开发者审核、账号授权和平台规则适配。 |
| 指纹浏览器 | 仅作为临时 RPA 兜底 | 低 | 长期稳定性、合规和风控风险较高。 |

参考接口资料：WordPress REST API Posts: https://developer.wordpress.org/rest-api/reference/posts/ ; YouTube Data API upload: https://developers.google.com/youtube/v3/guides/uploading_a_video ; TikTok Content Posting API: https://developers.tiktok.com/doc/content-posting-api-reference-direct-post ; Alibaba.com Open Platform: https://openapi.alibaba.com/doc/doc.htm 。

# 9. 质量、安全与合规要求

所有报价、交期、认证、质保、性能参数必须来自受控数据源或人工确认。

客户名称、项目地点、价格、图纸、合同和内部成本信息默认不可用于公开内容。

RAG 检索结果必须显示来源文档、版本、更新时间和置信度。

生成内容要做事实一致性检查、重复内容检查、敏感词检查和版权风险检查。

系统应按角色控制权限：业务员、销售经理、技术、市场、管理员、外包运营。

对外发送和发布动作必须写入审计日志，包含时间、人员、最终内容和目标平台。

API 密钥、OAuth Token、WordPress 应用密码等必须存入密钥管理系统，不能写在代码里。

# 10. MVP 实施路线图

| 阶段 | 周期 | 交付内容 | 成功标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 0 阶段：资料盘点 | 1-2 周 | 整理产品样本、报价表、认证、FAQ、历史询盘和内容样例 | 完成资料清单和权限分级 |
| 第 1 阶段：询盘 Agent MVP | 3-6 周 | 询盘抽取、RAG 检索、英文回复草稿、人工审核台 | 真实询盘可稳定生成可用草稿 |
| 第 2 阶段：SEO 内容 Agent | 3-5 周 | 型号/关键词输入、英文博客、社媒图文、WordPress 草稿同步 | 每周可产出并审核发布 SEO 内容 |
| 第 3 阶段：报价建议增强 | 3-6 周 | 历史报价检索、价格区间、毛利提醒、审批流程 | 报价建议能辅助但不替代人工确认 |
| 第 4 阶段：视频流水线 | 6-10 周 | 脚本、TTS、分镜、HyperFrames/FFmpeg 成片、审核 | 完成 5 套可复用短视频模板 |
| 第 5 阶段：平台发布 | 4-8 周 | YouTube/TikTok/社媒管理工具接入、发布队列、数据回流 | 官方 API 或授权工具稳定发布 |

# 11. 团队与分工建议

| 角色 | 人数建议 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 产品/项目负责人 | 1 | 确定流程、优先级、验收标准、跨部门协调 |
| 后端/Agent 工程师 | 1-2 | 工作流、RAG、接口、权限、日志 |
| 前端工程师 | 1 | 审核台、任务列表、编辑器、发布队列 |
| 数据/知识库运营 | 1 | 资料整理、标签、版本、测试集维护 |
| 外贸业务专家 | 1-2 | 标注询盘、审核模板、报价规则、客户语气 |
| 市场内容人员 | 1 | SEO 规则、社媒语气、视频审核 |
| 视频技术/设计 | 按需 | 视频模板、素材库、ComfyUI/HyperFrames/FFmpeg 流程 |

# 12. 成本与部署建议

## 12.1 部署形态

轻量 MVP：云服务器 + 托管数据库 + 对象存储 + API 调用，适合先验证询盘和 SEO。

正式生产：应用服务器、Postgres/pgvector、对象存储、队列、日志监控、权限系统、备份。

视频生产：建议单独部署 GPU 工作站或云 GPU 节点，避免影响业务系统稳定性。

## 12.2 成本口径

| 成本项 | 说明 |
| --- | --- |
| 模型调用 | LLM、Embedding、Reranker、TTS、图像/视频生成，按调用量计费。 |
| 服务器 | 后端服务、数据库、对象存储、队列、日志。 |
| GPU/视频 | ComfyUI、视频生成、渲染和转码成本较高，建议按任务队列管理。 |
| 集成接口 | WordPress、邮箱、YouTube、TikTok、CRM、阿里国际站账号权限。 |
| 资料整理 | 历史资料清洗、标注、分类和版本管理是不可省略的隐性成本。 |

# 13. 风险与应对

| 风险 | 影响 | 应对策略 |
| --- | --- | --- |
| 知识库资料混乱 | AI 输出不可信 | 先做资料盘点、版本管理和来源引用 |
| 报价自动化过度 | 利润损失或客户纠纷 | 报价只做建议，最终人工确认 |
| 技术参数幻觉 | 错误承诺 | 无来源不输出具体参数，强制人工确认 |
| 平台 API 权限变化 | 发布失败 | 官方 API 优先，保留草稿/手动发布兜底 |
| 视频画面不真实 | 品牌可信度下降 | 建立真实素材库，AI 仅辅助编排和补充 |
| 内容重复或 SEO 低质 | Google 收录差 | 选题去重、事实校验、人工编辑 |
| 账号安全 | 平台封控或密钥泄漏 | OAuth、密钥管理、权限分级、审计日志 |

# 14. 验收标准

| 模块 | 验收标准 |
| --- | --- |
| 询盘抽取 | 给定 100 条历史英文询盘，关键字段抽取准确率达到 90% 以上；缺失参数能正确追问。 |
| 英文回复 | 业务员对草稿可用性评分平均 4/5 以上，且无未授权价格/认证/交期承诺。 |
| RAG 检索 | 每条技术答案均有来源；无来源时输出人工确认提示。 |
| SEO 博客 | 可生成完整英文文章、Meta、FAQ、Slug、Alt 文本，并同步 WordPress draft。 |
| 社媒内容 | 同一内容能生成不同平台文案，包含链接、话题标签和审核状态。 |
| 视频 | 生成 30-60 秒可审核视频，字幕、旁白和画面无明显错位。 |
| 审计 | 所有发送、同步、发布、审批动作可追溯到人员、时间和版本。 |

# 15. 推荐决策

建议立项方式 建议按“先询盘、再 SEO、后视频发布”的顺序推进。第一阶段不要追求全自动闭环，而是交付一个业务员愿意每天打开使用的审核台。只要询盘草稿和知识库检索稳定，后续 SEO 博客、WordPress 草稿、短视频和社媒发布都可以复用同一套产品知识、术语库和审核机制。

先选 30-50 个主推型号、20-50 份核心技术资料、100-300 条历史询盘作为训练和测试基础。

用 4-8 周做询盘回复 Agent + RAG MVP，验证字段抽取、检索和回复草稿是否真的节省业务员时间。

把 SEO 博客与社媒图文作为第二个 MVP，先同步 WordPress 草稿箱，不直接公开发布。

视频流水线先做模板化短视频，不追求每条完全不同；重点沉淀真实素材库和术语发音词典。

TikTok/YouTube 发布优先走官方 API 或授权社媒管理工具，指纹浏览器只作为短期兜底，不作为长期技术路线。

# 附录 A：示例询盘抽取 JSON

{
  "buyer_country": "Nigeria",
  "product_type": "oil immersed distribution transformer",
  "capacity_kva": 500,
  "primary_voltage": "33kV",
  "secondary_voltage": "0.415kV",
  "frequency": "50Hz",
  "short_circuit_impedance": "not provided",
  "certification_required": ["IEC 60076"],
  "quantity": 3,
  "delivery_requirement": "urgent",
  "missing_fields": ["vector group", "tap changer", "cooling method", "destination port"],
  "suggested_action": "ask clarification and prepare preliminary quotation"
}

# 附录 B：示例 SEO 任务输出结构

| 输出项 | 示例 |
| --- | --- |
| SEO Title | How to Choose a 33kV Oil-Immersed Transformer for Industrial Projects |
| Meta Description | Learn key selection factors for 33kV oil-immersed transformers, including capacity, impedance, cooling, standards, delivery, and project requirements. |
| URL Slug | /33kv-oil-immersed-transformer-selection-guide/ |
| H2 结构 | Applications; Key Technical Parameters; Standards; Lead Time; FAQ; Request a Quote |
| 社媒贴文 | Short LinkedIn post, Facebook post, X post, YouTube Community text, TikTok caption |
| 审核提示 | Check IEC standard statement, delivery time, certification scope, image ownership, customer confidentiality |

# 附录 C：下一步资料清单

产品目录、技术样本、型号命名规则、参数表。

认证证书、型式试验报告、适用市场说明。

历史报价单、成交记录、不同国家运费/贸易条款。

历史询盘和最终回复样例，至少 100 条。

英文官网现有文章、产品页、关键词表、Google Search Console 数据。

工厂照片、车间视频、测试视频、包装发货视频、CAD/三维素材。

品牌词、专有名词、型号、单位、认证名称的标准英文写法和发音词典。